РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от    01 февраля 2016 г.                          № 37                               сл. Кашары

О  мерах по недопущению

чрезвычайных ситуаций во

время прохождения паводковых

вод.

В целях   своевременного принятия мер по безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 году, предупреждению ЧС и сокращению возможного ущерба населению и хозяйственным объектам поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по борьбе с паводком и ликвидацией последствий в следующем составе:

Щербакова Е.А.- председатель комиссии,  Глава Администрации Кашарского сельского поселения.

Даниленко Н. И. – зам. Председателя комиссии,  Зам. главы Администрации Кашарского сельского поселения.

Александров Н.А. – начальник МП «Коммунальщик»

Пилипенко А.В. – управляющий бр. № 3 СПК «Светлый».

Шуба В.В. – начальник ДРСУ.

Жабка А.В.– директор АТП.

Стебленко И.Г. – руководитель СПК «Возрождение».

Бондареко В.И. – Начальник связи

Щербаков А.С. – секретарь комиссии, специалист первой категории по ГО и ЧС

- Утвердить план мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводковых вод (Приложение  1, 3).

- При возникновении ЧС выделить транспорт, мобилизовать личный состав и приступить к ликвидации последствий ЧС (согласно Приложения  2).

- Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Кашарского

сельского поселения                                                                                Е.А. Щербакова

исп. Щербаков А.С.

________________________________________________________________________

Разослано: Администрация, МП «Коммунальщик», СПК «Светлый»,  ГУПРО Кашарское ДРСУ»,  АТП, СПК «Возрождение».

Приложение  1 к постановлению № 37

от 01.02. 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести обследование водохозяйственных и гидротехнических сооружений, русел рек, водосбросов, мостов, дамб. | До 1 марта | Руководители организаций, Предприятий, СПК. |
|  | Произвести расчистку отводных каналов, имеющихся прудов и водоканалов. | До 1 марта | Руководители организаций, Предприятий, СПК. |
|  | Расчистка русел рек (аварийных, опасных участков). | До 15 марта | Руководители организаций, предприятий, СПК. |
|  | Подготовить 300 пустых мешков для песка. | До 1 марта | Жабкин С.В. |
|  | Мобилизовать население на вырубку древесно-кустарниковой растительности, появившейся естественным путем, в руслах рек и местах возможных ледяных заторов. | До 15 марта | Глава Администрации Кашарского сельского поселения, руководители организаций, предприятий, СПК, начальник МП «Коммунальщик» |
|  | Установить тщательный и постоянный контроль за пропуском воды через водохранилище. | Постоянно | Глава Администрации Кашарского сельского поселения, зам. Главы, начальник МП «Коммунальщик» |
|  | Организовать круглосуточное дежурство в администрации, в организациях, СПК. | На время прохождения паводковых вод | Глава Администрации Кашарского сельского поселения |
|  | Кашарскому цеху электросвязи обеспечить четкую работу средств связи, прием и передачу распоряжений комиссии по ЧС. | На время прохождения паводковых вод | Бондаренко В.И. |
|  | Быть готовым при возникновении ЧС выделить транспорт, мобилизовать личный состав и приступить к ликвидации ЧС (согласно Приложению № 3). | На время прохождения паводковых вод | Руководители организаций, предприятий, СПК. |

Приложение  2 к постановлению № 37

от  01.02. 2016 года

СПК «Возрождение» - для ликвидации  МТЗ – 80 -1ед.

МП «Коммунальщик - для ликвидации  экскаватор  -  2 ед.

Фронтальный  погрузчик  – 1ед.

ГАЗ –САЗ  – 2ед.

АО АТП - для эвакуации     Автобусы – 2ед.

Нижнекалиновская СШ – для эвакуации  автобус – 1 ед.

КСШ - для эвакуации  автобус – 2 ед.

Отдел № 3 СПК «Светлый» - для ликвидации  ДТ – 75 -1 ед.

МТЗ -80 – 2ед.

ГАЗ – 53 – 2 ед.

Приложение 3

«Утверждаю»

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

___________________ «01» февраля 2016г.

ПЛАН

Проведения противопаводковых мероприятий Кашарского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2016года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2016года: | До 01.03.2016 | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 2 | Разобрать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2016 год в МУ «Отдел по ГО ЧС Кашарского района» | До 01.03.2016 | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 3 | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС (письменно) | До 01.02.2016 | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 4 | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности | До паводка | Собственники прудов и водохранилищ | Глава поселения |  |
| 5 | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства | До 01.03.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Глава поселения |  |
| 6 | Обеспечить объекты центрального водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | До 15.02.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 7 | Произвести расчет снабжения населения первоочередными производственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 01.02.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Глава поселения |  |
| 8 | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | До 20.01.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 9 | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МУ «Отдел по ГО и ЧС Кашарского района» о готовности на период прохождения паводковых вод | До 01.03.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 10 | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | до 01.03.2016г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 12 | Администрации сельского поселения оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка Производит доклад об уровне воды по тел. 21-4-78, 22-4-68 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | До 15.02.2016г. ежедневно, в период прохождения паводка | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 13 | Через средства массовой информации – газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него индивидуально предупредить жителей, попадающих в зону подтопления | Весь период | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 14 | Создать и подготовить необходимую документацию для Пункта Временного Пребывания эвакуируемого населения на период весеннего паводка в н.п. | 15.02.2016. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |

Старший инспектор Го ЧС   _______________________  А.С. Щербаков