РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019г.                                                                                    N 74

сл. Кашары

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения  от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением  Администрации Кашарского сельского поселения от 11.09.2018г. № 204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019-2021г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения 	 Ю.И.Бородаенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского сельского поселения

от  19.04.2019г. №74

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Кашарского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»  достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее по тексту – Программа).

Целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кашарского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Цель достигнута результатами реализации основных мероприятий муниципальной программы Кашарского сельского поселения  «Развитие транспортной системы».

Основные результаты, достигнутые в 2018 году, в разрезе мероприятий представлены в приложении № 1 к настоящему отчету:

Основное мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых дорог, устройство дополнительных пешеходных переходов, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Структура Программы включает 1 подпрограмму:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Кашарского сельского поселения.

Мероприятия подпрограммы № 1 Содержание внутрипоселковых дорог, устройство дополнительных пешеходных переходов, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками.

- В рамках запланированных денежных средств обеспечивается обеспечение безопасности дорожного движения.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ростовской области, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение». Дополнительные меры правового регулирования и принятие соответствующих нормативных правовых документов не требуются.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации Программы на 2018 году было запланировано 3407,1 тыс. руб.; из них: 3407,1 тыс.руб.- средства Кашарского сельского поселения. Израсходовано: 3345,8 тыс. руб. – средств Кашарского сельского поселения.

Сведения об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Программой на 2018 год предусмотрен 1 показатель (индикатора), характеризующих  решения поставленных программой задач:

По подпрограмме №1 Повышение безопасности дорожного движения на территории Кашарского сельского поселения  1 показатель (индикатор), по которым фактические значения достигнуты на 100%.

Сведенья о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В постановлении Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год внесено 3 изменения, в связи с изменением бюджетных ассигнований, а также в связи с корректировкой и уточнением значений показателей на последующие годы муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь  ст.27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение»:

- постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 26.01.2018 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 208»;

- постановление Администрации Кашарского района от 15.02.2018  № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 208»;

- постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 03.09.2018 № 199 «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского сельского поселения от 21.10.2013 № 208»;

7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо произвести оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Кашарского сельского поселения и степени соответствия запланированного уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления фактически достигнутых значений с плановыми значениями на основании утвержденной методики:

1. Степени достижения цели (поставленных задач) муниципальной программы (Сд), что составляет:

Сд = 3ф/3п х 100%, •

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

| Показатель (индикатор) (наименование) | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы » |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| Цель: «создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кашарского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения . |
| Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения.. | 70 | 70 | 100 |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов, что составляет:

Уф = Фф/Фп х 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Анализируя произведенные расчеты, можно сделать вывод, что при 100 %  уровне финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы степень достижения цели (поставленных задач) муниципальной программы составила 100%, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие транспортной системы» степень достижения цели (поставленных задач) составила 100 % при уровне финансирования реализации основных мероприятий 100 % :

В результате проведенного анализа реализацию муниципальной программы можно отнести к муниципальной программы с удовлетворительным уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов Программы необходима ее дальнейшая реализация.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Учитывая результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2018 года, предлагается провести корректировку и уточнение значений показателей, а также мероприятий на последующие годы с запланированными объемами финансирования. Также необходимо привлечение дополнительных финансовых средств для выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Приложение к отчету №1

ПЕРЕЧЕНЬ

Нереализованных или реализованных не в полном объёме  основных мероприятий подпрограммы и мероприятий муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации мероприятия не в полном объёме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых дорог, устройство дополнительных пешеходных переходов, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками. . | Заведующий сектором по имущественным и земельным отношениям, муниципального хозяйства Даниленко Н.И. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание внутрипоселковых дорог, автогрейдирование дорог, очистка от снега, россыпь противогололедных материалов,планировка обочин дорог, устройство пешеходных переходов, установка светодиодных знаков. | Осуществлялось содержание внутрипоселковых дорог, автогрейдирование дорог, очистка от снега, россыпь противогололедных материалов,планировка обочин дорог, устройство пешеходных переходов, установка светодиодных знаков. |  |

## Приложение к отчету № 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы  за 2018 год

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия. | Источники финансирования | Объём расходов,(тыс.руб.) предусмотренных |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические расходы, (тыс.руб) |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » | Всего- в том числе | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы » | Всего- в том числе | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Содержание внутрипоселковых дорог, устройство дополнительных пешеходных переходов, оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками. | Всего- в том числе | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Кашарского сельского поселения | 3407,1 | 3407,1 | 3345,8 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

## Приложение к отчету № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы за 2018 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы » |
| 1 | Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 70 | 70 | 70 |  |