**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ проект**

**КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Плана организационных

Мероприятий на 2018г. по благоустройству территории

Кашарского сельского поселения

Принято

Собранием депутатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.,ст.2, ст. 30 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение»,Собрание депутатов Кашарского сельского поселения

Решило:

1. Утвердить План организационных мероприятий по благоустройству территории Кашарского сельского поселения на 2018 год(согласно приложения).

2.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от формы собственности, физическим лицам принимать активное участие в выполнении намеченных мероприятий.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка Деревянко А.В. .

Председатель Собрания депутатов -

глава Кашарского сельского поселения А.М.Шевцов

сл.Кашары,

февраля 2018 года

№

Проект вносит Администрация Кашарского сельского поселения

Утверждено

Собранием депутатов

Кашарского сельского поселения

№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству территории

Кашарского сельского поселения на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Кашарского района в четыре этапа:  -весенний;-летний;-осенний;-зимний. | ежеквартально | Даниленко Н.И. |
| 2 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства на территории сельского поселения | постоянно | Рагрина О.В. |
| 3 | Административный контроль по недопущению развития несанкционированных свалочных очагов на территории сельского поселения | постоянно | Рагрина О.В. |
| 4 | Организовать мероприятия по надлежащему содержанию мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | постоянно | Даниленко Н.И.  Осиков К.Ю. |
| 5 | Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений | постоянно | Осиков К.Ю. |
| 6 | Организовать мониторинг территории муниципальных образований на предмет выявления нарушений содержания домашних животных. | постоянно | Рагрина О.В. |
| 7 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп граждан | постоянно | Даниленко Н.И. |
| 8 | Организовать праздничное оформление территории муниципальных образований к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования сельского поселения | Период проведения мероприятий | Даниленко Н.И.  Осиков К.Ю. |
| 9 | Подготовить отчет о ходе мероприятий по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2018 году. | до 25.12.2018 | Рагрина О.В. |
| 10 | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники. | до 15.03.2018 | Осиков К.Ю. |
| 11 | Организовать проведение:  - весеннего месячника чистоты,  - Дня древонасаждения,  - субботника. | 19.03.2018- 16.04.2018  01.04.2018  21.04.2018 | Даниленко Н.И.  Рагрина О.В. |
| 12 | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 25.03.2018 | Даниленко Н.И. |
| 13 | Организовать проведение Дня древонасаждения.  По результатам проведения представить отчет. | 07.04.2018 | Даниленко Н.И. |
| 14 | Организовать проведение субботника.  По результатам проведения представить отчет. | 23.04.2018 | Даниленко Н.И. |
| 15 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней). | до 05.04.2018 | Осиков К.Ю. |
| 16 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства. | постоянно | Осиков К.Ю. |
| 17 | Представить организационный план проведения осеннего месячника чистоты (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, консервации фонтана, санитарная очистка территории). | до 01.09.2018 | Даниленко Н.И.  Осиков К.Ю. |
| 18 | Организовать проведение:  - осеннего месячника чистоты,  - субботника,  - Дня древонасаждения. | 10.09.2018 – 08.10.2018  22.09.2018  20.10.2018 | Даниленко Н.И.  Осиков К.Ю. |
| 19 | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники. | до 20.09.2018 | Даниленко Н.И.  Рагрина О.В. |
| 20 | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 10.10.2018 | Даниленко Н.И.  Рагрина О.В. |
| 21 | Организовать проведение субботника.  По результатам проведения представить отчет. | 22.09.2018 | Даниленко Н.И. |
| 22 | Организовать проведение Дня древонасаждения.  По результатам проведения представить отчет. | 20.10.2018 | Даниленко Н.И. |