РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.10.2022г. N 157

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение» за 9 месяцев 2022год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Кашарского сельского поселения В.А.Иванов

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение»

 отчетный период 9 мес.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Благоустройство общественных территорий Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Софинансирование расходов по объекту: Благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район Кашарское сельское поселение примерно в 800,0 метрах по направлению на северо-восток от ориентира здание Администрации Кашарского района» | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.4Видеонаблюдение и охрана парка. | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 734,9 | 734,9 | 734,9 | 734,9 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Работы по разработке дизайн- проекта общественной территориипо ул.Мира сл.Кашары. | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по объекту: Общественная территория расположенная по адресу: Ростовкая обл., Кашарский район, сл.Кашары ул.Мира с получением положительного заключения государственной проверки сметной стоимости. | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 599,0 | 599,0 | 0 | 599,0 | 599,0 |
|  | Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах Кашарского сельского поселения. | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1719,4 | 1719,4 | 820,4 | 1719,4 | 899,0 |