РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 марта 2022г. N 27

сл. Кашары

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение» за 2021 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 01.02.2018г. №21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 30.12.2021г. № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022-2030г. Кашарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение» за 2021год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кашарского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского сельского поселения: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кашарское сельское поселение»

отчетный период за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Кашарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1  Благоустройство общественных территорий Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий Кашарского сельского поселения | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1140,7  В.т.ч.  Охрана парка – 1075,8 т.р.  Софинансирование- 64,9 т.р. | 1140,7 | 1087,2 | | 1075,8 | 53,5 |
|  | Подпрограмма 2  Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах Кашарского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах Кашарского сельского поселения. | Администрация кашарского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий Кашарского сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1140,7 | 1140,7 | | 1087,2 | 1075,8 | 53,5 |