РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022г. N 198

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации** **муниципальной программы** **Администрации Кашарского сельского****поселения «Формирование комфортной** **городской среды на территории** **муниципального образования** **«Кашарское сельское поселение» на 2023 год** |

Во исполнение постановления Администрации Кашарского сельского поселения от 10.12.2018 № 267 «Об утверждение муниципальной программы Администрации Кашарского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кашарское сельское поселение», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Кашарского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кашарское сельское поселение» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кашарского сельского поселения Ю.И.Бородаенко

Приложение

к постановлению

Администрации Кашарского сельского поселеничя

От 30.12.2022 № 198

План

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кашарское сельское поселение »

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | Обла-стной бюджет | Федеральный бюджет | бюджетКашарского района | Бюджет сельского поселения | Внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кашарское сельское поселение » | Заведующий сектором по вопросам имуществен-ных и земельных отношений, муниципального хозяйства.Иванов В.А. | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания. | 31.12.2023 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий. | Заведующий сектором по вопросам имуществен-ных и земельных отношений, муниципального хозяйства.Иванов В.А. | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий. | 31.12.2023 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Благоустройство общественных территорий. | Заведующий сектором по вопросам имуществен-ных и земельных отношений, муниципального хозяйства.Иванов В.А. | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания | 31.12.2023. | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 2Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кашарского сельского поселения. | Заведующий сектором по вопросам имуществен-ных и земельных отношений, муниципального хозяйства.Иванов В.А. | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кашарского сельского поселения | Заведующий сектором по вопросам имуществен-ных и земельных отношений, муниципального хозяйства.Иванов В.А. | Повышение удовлетворенности населения Кашарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |