**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ проект**

 **КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Плана организационных

 мероприятий по благоустройству территории

Кашарского сельского поселения

 Принято

Собранием депутатов 2017 года

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.,ст.2, ст. 30 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение»,

 Собрание депутатов решило:

1. Утвердить План организационных мероприятий по благоустройству территории Кашарского сельского поселения на 2017 год(согласно приложения).

 2.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от формы собственности, физическим лицам принимать активное участие в выполнении намеченных мероприятий.

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего сектором имущественных и земельных отношений ,муниципального хозяйства Администрации Кашарского сельского поселения Даниленко Н.И. .

 Глава Кашарского

 сельского поселения А.М.Шевцов

 сл.Кашары,

 февраля 2017 года

 №

Проект вносит Администрация Кашарского сельского поселения

 Утверждено

 Собранием депутатов

 Кашарского сельского поселения

 №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

ПЛАН

 организационных мероприятий по благоустройству территории

Кашарского сельского поселения на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Кашарского района в четыре этапа:-весенний;-летний;-осенний;-зимний. | квартальное исполнение | Даниленко Н.И. |
| 2 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства на территории сельского поселения | постоянно | Рагрина О.В. |
| 3 | Административный контроль по недопущению развития несанкционированных свалочных очагов на территории сельского поселения | постоянно | Рагрина О.В. |
| 4 | Организовать мероприятия по надлежащему содержанию мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | постоянно | Даниленко Н.И.Неизвестный В.В. |
| 5 | Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений  | постоянно | Неизвестный В.В. |
| 6 | Организовать мониторинг территории муниципальных образований на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | постоянно | Рагрина О.В. |
| 7 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп граждан | постоянно | Даниленко Н.И. |
| 8 | Организовать праздничное оформление территории муниципальных образований к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования муниципальных образований (День города, День села и т.д.). | Период проведения мероприятий  | Даниленко Н.И.Неизвестный В.В. |
| 9 | Подготовить отчет о ходе мероприятий по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2017 году. | до 25.12.2017 | Рагрина О.В. |
| 10 | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники. | до 15.03.2017 | Неизвестный В.В. |
| 11 | Организовать проведение:- весеннего месячника чистоты, - Дня древонасаждения,- субботника. |  21.03.2017- 16.04.201709.04.201716.04.2017 | Даниленко Н.И.Рагрина О.В. |
| 12 | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 25.03.2017 | Даниленко Н.И. |
| 13 | Организовать проведение Дня древонасаждения.По результатам проведения представить отчет. | 09.04.2017 | Даниленко Н.И. |
| 14 | Организовать проведение субботника.По результатам проведения представить отчет. | 16.04.2017 | Даниленко Н.И. |
| 15 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней). | до 25.04.2017 | Неизвестный В.В. |
| 16 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства. | постоянно | Неизвестный В.В. |
| 17 | Представить организационный план проведения осеннего месячника чистоты (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, консервация фонтанов и поливочных систем, санитарная очистка территории).  | до 01.09.2017 | Даниленко Н.И.Неизвестный В.В. |
| 18 | Организовать проведение:- осеннего месячника чистоты, - субботника,- Дня древонасаждения. |  12.09.2017 – 08.10.201723.09.201730.09.2017 | Даниленко Н.И.Неизвестный В.В. |
| 19 | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники. | до 27.09.2017 | Даниленко Н.И.Рагрина О.В. |
| 20 | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 20.09.2017 | Даниленко Н.И.Рагрина О.В. |
| 21 | Организовать проведение субботника.По результатам проведения представить отчет. | 30.09.2017 | Даниленко Н.И. |
| 22 | Организовать проведение Дня древонасаждения.По результатам проведения представить отчет. | 15.10.2017 | Даниленко Н.И. |