РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» июля   2015 г.                          сл.Кашары                                 № 182

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации Кашарского

сельского поселения за  полугодие 2015 год.

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского сельского поселения от 04.09.2013 №171 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского сельского поселения», руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 205 от 19.10.2013г. «Развитие культуры и туризма» за полугодие 2015года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения №208 21.10.2013г. «Развитие транспортной системы" за полугодие 2015года,  согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 211 от 21.10.2013г. «Энергоэффективность и развитие энергетики», за полугодие   2015года,  согласно приложения №3.

4.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 210 от 21.10.2013 г «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» за   полугодие 2015года,  согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 214 от 22.10.2013г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за полугодие 2015года, согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 209 от 21.10.2013 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» за полугодие 2015года,  согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 206 от 19.10.2013г. «Управление муниципальными финансами» за полугодие 2015года,  согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 213 от 22.10.2013г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за полугодие 2015года согласно приложения №8.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 207 от 19.10.2013г. «Социальная поддержка граждан»  за полугодие 2015года согласно приложения №9.

10.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Кашарского сельского поселения № 212 от 22.10.2013г.  «Развитие физической культуры и спорта»  за полугодие 2015года согласно приложения №10.

10.Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Кашарского сельского поселения.

11.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Кашарского

сельского поселения                                           Е.А.Щербакова.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кашарского  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за полугодие 2015 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за полугодие 2015 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено (кассовые расходы) за полугодие 2015г. |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2311,8 | - | 2311,8 | 1044,9 | - | 1044,9 | 45 |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания. |  |  |  |  |  | 1959,2 | - | 1959,2 | 909,0 | - | 909,0 | 46 |
| 2. | Полномочия по библиотеке |  |  |  |  |  | 164,2 |  | 164,2 | 73,1 | - | 73,1 | 44 |
| 3. | Развитие культурно-досуговой деятельности. |  |  |  |  |  | 188,4 |  | 188,4 | 62,8 | - | 62,8 | 33 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за полугодие  2015 год. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и спорта»  в  2015 году предусматривалось – 2311,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения – 2311,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за полугодие  2015г.составили  - 1044,9тыс. рублей или  45  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет областного бюджета | - | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 2311,8 | 1044,9 | 45 |
| Всего | 2311,8 | 1044,9 | 45 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кашарского сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий  по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за  полугодие 2015 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Кашарского  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  по состоянию  за полугодие  2015 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2052,4 |  | 2052,4 | 1078,5 | - | 1078,5 | 52 |
| 1. | Содержание дорог (обл) |  |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | - | 73,0 | 73,0 | - | 100 |
| 2. | Содержание дорог (местные) |  |  |  |  |  | 1739,4 | - | 1739,4 | 923,5 | - | 923,5 | 53 |
| 3. | Приобретение и установка дорожных знаков. |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 66,2 | - | 66,2 | 66 |
| 4. | Приобретение материалов. |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 3,6 | - | 3,6 | 4 |
| 5. | налоги |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 | 12,2 | - | 12,2 | 30 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Развитие транспортной системы» по результатам за полугодие  2015 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2015 года предусматривалось 2052,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет- 73,0 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 1739,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  1078,5  тыс. рублей за счет местного бюджета или  52  процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 73,0 | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 1979,4 | 1078,5 | 52 |
| Всего | 2052,4 | 1078,5 | 52 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кашарского  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за полугодие  2015 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за полугодие  2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015года | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 33,5 | - | 33,5 | 33 |
| 1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов освещения. |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 33,5 | - | 33,5 | 33 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 году по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за полугодие  2015 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в  2015 года  предусматривалось  - 100,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 33,5 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 100,0 | 33,5 | 33 |
| Всего | 100,0 | 33,5 | 33 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кашарского сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за полугодие 2015 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Кашарского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за полугодие 2015 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 года | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3052,4 | - | 3052,4 | 1646,7 |  | 1646,7 | 54 |
| 1. | Организация озеленение территории поселения. |  |  |  |  |  | 1372,4 | - | 1372,4 | 661,6 |  | 661,6 | 48 |
| 2. | сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории поселения |  |  |  |  |  | 1025,0 | - | 1025,0 | 585,0 |  | 585,0 | 57 |
| 3. | Содержание кладбищ . |  |  |  |  |  | 444,0 | - | 444,0 | 365,3 |  | 365,3 | 82 |
| 4. | Содержание памятников. |  |  |  |  |  | 185,0 | - | 185,0 | 24,8 |  | 24,8 | 13 |
| 5. | налоги |  |  |  |  |  | 20,0 | - | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 | 50 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие  2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2015 года предусматривалось  3052,4тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 3052,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал составили  1646,7 тыс. рублей или  54 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 3052,4 | 1646,7 | 54 |
| Всего | 3052,4 | 1646,7 | 54 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обоспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за полугодие  2015 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за полугодие  2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015года | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 584,8 |  | 584,8 | 252,6 | - | 252,6 | 43 |
| 1. | Приобретение инвентаря |  |  |  |  |  | 107,2 |  | 107,2 | 23,1 | - | 23,1 | 21 |
| 2. | полномочия |  |  |  |  |  | 427,6 |  | 427,6 | 217,7 | - | 217,7 | 51 |
| 3. | Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 11,8 | - | 11,8 | 24 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обоспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2015 году предусматривалось  584,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 584,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за полугодие 2015г.составили   252,6 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 584,8 | 252,6 | 43 |
| Приобретение инвентаря | 107,2 | 23,1 | 21 |
| Полномочия | 427,6 | 217,7 | 51 |
| Обеспечение безопасности на воде | 50,0 | 11,8 | 24 |
| Всего | 584,8 | 252,6 | 43 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения» по результатам за полугодие  2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  за полугодие  2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3922,9 |  | 3922,9 | 1552,6 |  | 1552,6 | 40 |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |  | 2856,6 |  | 2856,6 | 1259,2 |  | 1259,2 | 44 |
|  | Техобслуживание сетей электроснабжения |  |  |  |  |  | 739,9 |  | 739,9 | 181,4 |  | 181,4 | 24 |
| 2. | Схема газоснабжения, тех.обсл. |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 23,3 |  | 23,3 | 16 |
| 3. | Переданн. полномоч. |  |  |  |  |  | 72,9 |  | 72,9 | 38,3 |  | 38,3 | 52 |
|  | Взнос на кап.ремонтсобственников многоэтажных домов. |  |  |  |  |  | 103,5 |  | 103,5 | 49,1 |  | 49,1 | 47 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  по результатам за полугодие 2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского сельского поселения »  в 2015 году предусматривалось  3922,9 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 3922,9тыс. рублей.

Кассовые расходы за полугодие 2015г. составили  1552,6  тыс. рублей или  40%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 3922,9 | 1552,6 | 40 |
| Всего | 3922,9 | 1552,6 | 40 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за полугодие 2015 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за полугодие 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 26,7 |  | 26,7 | 13,4 | - | 13,4 | 50 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 26,7 |  | 26,7 | 13,4 | - | 13,4 | 50 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие  2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2015 года предусматривалось  26,7 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 26,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 13,4 тыс. рублей или 50%

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 26,7 | 13,4 | 50 |
| Всего | 26,7 | 13,4 | 50 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за полугодие 2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 470,0 |  | 470,0 | 137,6 |  | 137,6 | 29 |
| 1. | Противодействие коррупции в Кашарском сельском поселении. |  |  |  |  |  | 310,0 |  | 310,0 | 121,6 |  | 121,6 | 39 |
| 2. | Профилактика эксиремизма и терроризма в Кашарском сельском поселении. |  |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 | - | - | - | - |
| 3. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту. |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 16,0 | - | 16,0 | 32 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 года по  муниципальной  программе Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам з за полугодие 2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 года предусматривалось  470,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 470,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за полугодие 2015г. составили  - 137,6 тыс. рублей или 29 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 470,0 | 137,6 | 29 |
| Всего | 470,0 | 137,6 | 29 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за полугодие 2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан » за полугодие 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 23,5 |  | 23,5 | 78 |
| 1. | Проведение мероприятий посвящ. Дню защиты детей |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 100 |
| 2. | Выплата единоврем. помощи участникам ВОВ |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 13,5 |  | 13,5 | 68 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за полугодие 2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2015 года предусматривалось  30,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 30,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за полугодие 2015г. составили  -  23,5  тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 30,0 | 23,5 | 78 |
| Всего | 30,0 | 23,5 | 78 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Кашарское  сельского поселения

от  8.07.2015 г. № 182

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за полугодие 2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »   за полугодие 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено за полугодие 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 85,3 |  | 85,3 | 85 |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 85,3 |  | 85,3 | 85 |

2. Объемы и целевое использование средств за полугодие 2015 года по  муниципальной программе Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»   по результатам за  полугодие 2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Кашарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  в 2015 года предусматривалось  100,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  -  85,3 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за полугодие 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 100,0 | 85,3 | 85 |
| Всего | 100,0 | 85,3 | 85 |